PROYECTO CAPSTONE

28 DE AGOSTO DE 2026

HOTEL EL ALMENDRO

Integrantes:

Cristopher Ramírez – Líder del Proyecto

Rodrigo Rivera – Desarrollador

Anibal Zuleta – Calidad

Profesor Guia:

Fabian Alcantara - Profesor

Version:

1.0

1. Información General

- Nombre del proyecto:
Monitorice.

- Cliente:
Andrés Cordero.

- Empresa:
Hotel El Almendro.

- Fecha de la reunión Kick Off:
28-08-2026.

- Lugar o modalidad:
Reunión online.

- Participantes:

  - Cliente(Andrés Cordero).

  - Equipo de desarrollo(Cristopher Ramirez , Anibal Zuleta, Rodrigo Rivera).

  - Profesora Paz. (Solo la primera reunión)

2. Objetivo de la reunión

El objetivo de la reunión fue conocer y comprender los requerimientos iniciales del cliente respecto al proyecto de software. Durante la sesión, el cliente explicó el funcionamiento esperado de la solución, describiendo de manera general las necesidades, problemáticas actuales y objetivos que busca alcanzar mediante la implementación de una plataforma tecnológica.

Como principal requerimiento, se planteó el desarrollo de una aplicación web para el registro de horarios de entrada y salida del personal. Además, se indicó la necesidad de implementar un flujo de trabajo basado en nodos que permita representar las actividades realizadas, registrar cambios de estado y mantener la trazabilidad de las tareas.

En caso de que una actividad cambie de proceso, área o estado, el sistema deberá permitir generar un nuevo nodo asociado, registrando el motivo del cambio y manteniendo un historial de las modificaciones realizadas durante el desarrollo de la tarea.

3. Presentación del cliente

El Hotel El Almendro corresponde al cliente asociado al proyecto, representado por Andrés Cordero. Durante la reunión inicial se presentó el contexto general de la organización y la necesidad de implementar una solución tecnológica que permita mejorar el control de horarios y el seguimiento de actividades realizadas durante la jornada laboral.

Actualmente, el cliente busca optimizar la supervisión de procesos internos mediante una plataforma que permita registrar información de manera estructurada, facilitar la trazabilidad de tareas y obtener una mejor visualización del trabajo realizado.

4. Situación actual

Actualmente, el proceso de seguimiento de actividades laborales se realiza de manera manual, considerando principalmente la existencia de horarios definidos para la ejecución de tareas.

Sin embargo, no existe una herramienta centralizada que permita registrar automáticamente el inicio y término de la jornada laboral, las actividades realizadas durante el día o los cambios que puedan surgir dentro del flujo de trabajo.

El seguimiento de las tareas depende principalmente de la comunicación y supervisión directa, sin contar con un sistema que permita visualizar el estado actual de las actividades, la distribución del tiempo utilizado o el historial de modificaciones realizadas.

5. Problema identificado

Actualmente, el cliente trabaja con una o dos personas que cuentan con horarios laborales definidos; sin embargo, no existe una aplicación o plataforma que permita registrar de manera automática los horarios de entrada y salida, ni llevar un seguimiento detallado de las actividades realizadas durante la jornada.

Debido a esta falta de control, no se cuenta con información precisa sobre cuándo una persona inicia o finaliza una actividad, ni sobre la tarea específica que está ejecutando en un determinado momento.

Por ejemplo, actualmente no existe un mecanismo que permita identificar si la persona se encuentra realizando un modelado 3D mediante herramientas como Blender, realizando labores de investigación u otra actividad relacionada con el proyecto.

Esta situación dificulta la trazabilidad del trabajo realizado y limita la capacidad de conocer cómo se distribuye el tiempo destinado a las distintas tareas, generando la necesidad de implementar una solución que permita registrar, organizar y visualizar estas actividades de manera más eficiente.

6. Objetivos del proyecto

Objetivo General

Desarrollar una aplicación web que permita gestionar y monitorear los horarios laborales mediante el registro de entradas y salidas, además de proporcionar un sistema de seguimiento de actividades basado en nodos de trabajo y estados de tareas.

La plataforma permitirá representar el flujo de trabajo mediante nodos relacionados entre sí, registrando cambios de estado, modificaciones de actividades y motivos asociados a la creación o derivación de nuevos nodos. De esta manera, se busca mantener una trazabilidad completa del proceso realizado por el usuario.

Adicionalmente, la solución permitirá registrar las horas dedicadas a cada actividad y calcular el total de horas trabajadas, facilitando el control del tiempo invertido en las distintas tareas y entregando información útil para el análisis del avance del trabajo.

Objetivos Específicos

- Automatizar el registro de horarios de entrada y salida, permitiendo llevar un control más preciso de la jornada laboral.

- Centralizar la información relacionada con actividades, tareas realizadas y horas trabajadas dentro de una única plataforma.

- Implementar un sistema basado en nodos que permita visualizar el flujo de trabajo, estados de tareas y cambios realizados durante el proceso.

- Registrar los cambios o derivaciones de actividades, indicando el motivo por el cual una tarea fue modificada o trasladada.

- Permitir el seguimiento de las actividades ejecutadas, identificando el estado actual de cada tarea y su historial de modificaciones.

- Generar reportes relacionados con horas trabajadas, distribución del tiempo y avance de actividades.

- Mejorar la trazabilidad de los procesos realizados, facilitando la supervisión y análisis del trabajo ejecutado.

- Reducir errores asociados al registro manual de horarios y seguimiento de tareas.

- Mejorar la toma de decisiones mediante información organizada y disponible dentro de la plataforma.

7. Alcance inicial

El proyecto contempla el desarrollo de una aplicación web orientada al control y seguimiento de actividades laborales, permitiendo registrar horarios, gestionar tareas y visualizar el flujo de trabajo mediante un sistema basado en nodos.

Dentro del alcance del proyecto se considera:

Sistema de autenticación

Permitir el acceso de usuarios mediante inicio de sesión, asegurando que cada persona pueda gestionar y visualizar la información correspondiente.

Registro de jornada laboral

Implementar un módulo para registrar horarios de entrada y salida, permitiendo llevar un control de las horas trabajadas.

Gestión de actividades y tareas

Permitir la creación, actualización y seguimiento de tareas realizadas durante la jornada laboral.

Sistema de nodos de trabajo

Implementar una representación visual del flujo de actividades mediante nodos relacionados, permitiendo registrar estados, cambios, derivaciones y motivos asociados a cada transición.

Los nodos permitirán representar la evolución de una actividad desde su creación hasta su finalización, registrando cambios, pausas, modificaciones o derivaciones realizadas durante el proceso.

Historial y trazabilidad de actividades

Mantener un registro de las acciones realizadas, permitiendo conocer la evolución de una tarea y los cambios efectuados durante su desarrollo.

Control y cálculo de horas trabajadas

Registrar el tiempo invertido en actividades específicas y calcular el total de horas trabajadas por usuario o período.

Generación de reportes

Crear reportes que permitan visualizar información relacionada con horarios, actividades realizadas, distribución del tiempo y estados de las tareas.

Panel de visualización

Incorporar una interfaz donde se pueda consultar de manera clara el estado actual de las actividades y la información registrada.

Fuera del alcance inicial del proyecto

- Integraciones con sistemas externos de control horario o plataformas empresariales.

- Automatización completa del reconocimiento de actividades realizadas en aplicaciones externas (por ejemplo, detectar automáticamente si el usuario está utilizando Blender u otro software).

- Control biométrico mediante huella, reconocimiento facial u otros dispositivos físicos.

- Aplicación móvil nativa (Android/iOS), considerando inicialmente solo una plataforma web.

- Funcionalidades adicionales que no estén relacionadas directamente con el control horario, seguimiento de tareas y trazabilidad del flujo de trabajo.

8. Stakeholders del proyecto

Los principales interesados del proyecto corresponden a:

| Stakeholder | Rol dentro del proyecto |
| --- | --- |
| Andrés Cordero | Cliente y responsable de entregar información, validar requerimientos y aprobar avances del proyecto. |
| Equipo de desarrollo | Encargados del análisis, diseño, implementación, pruebas y documentación de la solución propuesta. |
| Profesor Fabian | Responsable de supervisar y orientar el desarrollo del proyecto desde el ámbito académico. |

9. Tecnologías propuestas

Las tecnologías definitivas para el desarrollo de la solución serán definidas durante la etapa de análisis técnico, considerando los requerimientos del cliente, la factibilidad de implementación y las capacidades del equipo de desarrollo.

La selección tecnológica estará orientada a garantizar una solución escalable, mantenible y adecuada para la gestión de horarios, seguimiento de actividades, visualización de nodos y generación de reportes.

### 10.Metodología de trabajo

El proyecto se desarrollará utilizando una metodología ágil, mediante un proceso iterativo e incremental que permitirá organizar el trabajo en etapas cortas y realizar entregas progresivas. El equipo realizará reuniones periódicas para revisar avances, identificar dificultades y ajustar las actividades según las necesidades del cliente. Cada iteración contemplará planificación, desarrollo, pruebas y validación, permitiendo incorporar mejoras y cambios de requerimientos de manera controlada.

11. Próximos pasos

Luego de la reunión inicial, se establecen las siguientes actividades para continuar con el desarrollo del proyecto:

- Realizar un levantamiento más detallado de requerimientos junto al cliente.

- Analizar el funcionamiento actual del proceso y validar oportunidades de mejora.

- Definir los módulos principales que compondrán la solución.

- Diseñar una propuesta inicial de la plataforma y flujo de trabajo basado en nodos.

- Validar los requerimientos recopilados con el cliente antes de iniciar la etapa de desarrollo.

- Establecer una planificación de trabajo y seguimiento de avances del proyecto.

11. Acuerdos de la reunión

Durante la reunión inicial se establecieron los siguientes acuerdos para dar continuidad al desarrollo del proyecto:

- El canal de comunicación inicial entre el equipo de desarrollo y el cliente será mediante WhatsApp, hasta definir un medio de comunicación formal para el seguimiento del proyecto.

- El cliente proporcionará la información necesaria para comprender el funcionamiento actual del proceso y complementar el levantamiento de requerimientos.

- Se coordinarán futuras reuniones según la disponibilidad de ambas partes, con el objetivo de validar avances, resolver dudas y recopilar nuevos requerimientos.

- Cualquier modificación o incorporación de nuevos requerimientos será revisada y validada previamente entre el cliente y el equipo de desarrollo.

- El equipo de desarrollo realizará el análisis de la información recopilada durante la reunión para comenzar con la definición inicial de la solución propuesta.