Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Cristopher Ramirez - Rodrigo Rivera – Anibal Zuleta |
| --- | --- |
| Rut | 20777947-4 -/- 20512936-7 -/- 21655780-8 |
| Carrera | Ingeniería en informatica |
| Sede | San Bernardo |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Teamflow - ElAlmendro |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Menciona la(s) área(s) de desempeño de tu Plan de Estudio que vas a abordar en tu Proyecto APT. - Ingeniería de Requisitos: Levantamiento, análisis, documentación y validación continua de los requerimientos del cliente (Hotel El Almendro), con el objetivo de comprender sus procesos operativos y transformarlos en especificaciones funcionales y no funcionales para el desarrollo del sistema. - Desarrollo Full Stack (Front-End y Back-End): Diseño, desarrollo e implementación de una aplicación web que permita la gestión de actividades y jornadas laborales, incorporando módulos de autenticación, administración de usuarios, asignación y seguimiento de tareas, así como el cálculo automático de horas trabajadas. - Bases de Datos y Trazabilidad: Diseño e implementación del modelo de datos que permita almacenar de forma segura la información del sistema, garantizando la integridad, disponibilidad y trazabilidad de las actividades, junto con el registro histórico de los cambios realizados. - Gestión de Proyectos TI: Planificación, organización y seguimiento del proyecto mediante la metodología Agile Scrum, gestionando el alcance, los tiempos de desarrollo, las tareas del equipo y la comunicación continua con el cliente para validar los avances del sistema. - Calidad de Software: Definición y ejecución de pruebas funcionales, de integración y de aceptación para verificar el cumplimiento de los requerimientos, asegurando una solución estable, segura, mantenible y escalable. |
| Competencias | Menciona las competencias de tu Plan de Estudio que vas a abordar en tu Proyecto APT. 1. Diseñar y adaptar los procesos de ingeniería de requisitos, a través del uso de metodologías de vanguardia y estándares de la industria, para el desarrollo de soluciones TI complejas, innovadoras y de calidad. - Aplicación en el proyecto: Se realiza el levantamiento, análisis, especificación y validación continua de los requerimientos funcionales y no funcionales junto al cliente (Hotel El Almendro). Mediante reuniones técnicas, prototipado y retroalimentación iterativa, se traducen las necesidades operativas de control horario y el seguimiento de tareas mediante un flujo basado en nodos en especificaciones formales de software. 2. Diseñar y generar soluciones de software innovadoras y de calidad, aplicando el ciclo de vida de éste, según las características del proyecto, las mejores prácticas de la industria y sus estándares de calidad. - Aplicación en el proyecto: Se diseña y construye una plataforma web integral (Monitorice) que incorpora una interfaz interactiva para la gestión visual de flujos de trabajo en nodos, módulos de autenticación y lógica de negocio para el cálculo automático de horas trabajadas. El desarrollo se ejecuta aplicando patrones de diseño, arquitectura modular y estándares de calidad de código. 3. Diseñar y generar soluciones que permitan resolver los requerimientos de información en el contexto de las organizaciones, considerando bases de datos relacionales y no relacionales. - Aplicación en el proyecto: Se diseña e implementa un modelo de datos estructurado para soportar usuarios, registros de asistencia, jornadas laborales y, especialmente, la estructura jerárquica de actividades y nodos interconectados. El esquema asegura integridad referencial, consistencia transaccional y una trazabilidad histórica completa de los cambios de estado. 4. Evaluar y gestionar proyectos en su área de especialización profesional, durante todo el ciclo de vida, de acuerdo con buenas prácticas y utilizando metodologías y herramientas de software, para cumplir con los requerimientos de la organización en contextos tradicionales y ágiles. - Aplicación en el proyecto: La gestión del proyecto se ejecuta bajo el marco ágil Scrum, organizando el desarrollo en sprints iterativos e incrementales. Se prioriza y refina el product backlog, coordinando ceremonias periódicas, seguimiento de entregables con el equipo y validaciones formales con el cliente para asegurar el alcance, costo y plazos establecidos. 5. Diseñar soluciones de software, abarcando todo el ciclo de vida de éste, de acuerdo con estándares, marcos de trabajo y regulatorios, tecnologías y metodologías que promueven la innovación, con foco en la calidad, seguridad y sostenibilidad del proyecto. - Aplicación en el proyecto: Se integra seguridad en el ciclo de desarrollo mediante mecanismos robustos de autenticación, control de accesos y protección de sesiones. La arquitectura se diseña con criterios de escalabilidad y desacoplamiento, validando la fiabilidad del sistema mediante pruebas unitarias e integrales para garantizar su sostenibilidad y mantenibilidad operativa en el hotel. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Todo proyecto, ya sea una innovación, producto, servicio, etc., pretende dar respuesta a una situación o problemática. Señala qué problema busca solucionar tu proyecto y la relevancia que tiene para el campo laboral de tu carrera. También menciona el contexto en que esta problemática se sitúa (lugar, a quienes impactaría, etc.). Es importante que esta problemática sea relevante en el contexto de la profesión, siendo su resolución un aporte real o simulado a la organización u entorno en el que se sitúa. Algunas preguntas que pueden ayudarte a responder este apartado son: - ¿Por qué escogiste este tema? ¿Por qué es relevante este tema para el campo laboral de tu carrera? - ¿Dónde se ubica la situación que vas a abordar? (Ej.: País, región, comuna o institución) ¿Cuáles son las características principales de ese lugar? - ¿A quiénes afecta o impacta la situación que vas a abordar? (Ej.: Grupo etario, usuarios de algún servicio, etc.). - ¿Cuál sería el aporte de valor (real o simulado) de tu Proyecto APT para el contexto laboral y/o social en que se situaría? |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Señala qué se espera lograr con el proyecto (objetivo) y describe brevemente en qué consistiría, cómo planeas abordar la problemática presentada en el apartado anterior. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | Justifica cómo se relaciona tu Proyecto APT con el perfil de egreso de tu carrera y, en particular, con las competencias del perfil de egreso que seleccionaste anteriormente. El perfil de egreso del Ingeniero(a) en Informática de Duoc UC declara la formación de profesionales capaces de diseñar, desarrollar, implementar y desplegar soluciones informáticas integrales, evaluando y aplicando estándares de calidad, marcos de trabajo modernos, metodologías de ingeniería y pensamiento analítico para resolver problemas reales en el ámbito organizacional. ¿De qué manera se relaciona el Proyecto APT con el perfil de egreso de tu carrera? El proyecto Teamflow se vincula de forma directa e integral con esta declaración por las siguientes razones: - Resolución de problemas en contextos organizacionales reales: Responde a una necesidad operativa concreta del Hotel El Almendro, transformando un flujo manual e informal de seguimiento laboral en una solución tecnológica automatizada, estructurada y centralizada. - Recorrido completo del ciclo de vida del software: Como equipo, abordamos todas las etapas del ciclo de vida: levantamiento y especificación de requisitos, arquitectura de software, modelamiento de bases de datos, desarrollo Full Stack (Front-End y Back-End), aseguramiento de la calidad (QA) y despliegue. - Innovación técnica aplicada: La solución trasciende un registro de asistencia convencional al incorporar un modelo de gestión y trazabilidad visual de actividades basado en grafos/nodos y cambios de estado con justificación, lo que evidencia la capacidad de proponer arquitecturas adaptadas a las necesidades del cliente. - Gestión colaborativa y ética profesional: Permite desempeñarnos como un equipo multidisciplinario que aplica marcos de trabajo ágiles, interactuando con el cliente y los stakeholders bajo principios de transparencia, responsabilidad y excelencia técnica. ¿De qué manera son necesarias las competencias que seleccionaste para resolver la problemática a trabajar? La problemática identificada en el cliente radica en la ausencia de un sistema centralizado para el control de horarios, la falta de trazabilidad en las tareas ejecutadas durante la jornada laboral y la dificultad para cuantificar el tiempo real invertido en cada actividad operativa dentro del hotel. Para resolver esta necesidad de forma integral, cada una de las competencias seleccionadas resulta indispensable: - Competencia de ingeniería de requisitos: Es fundamental para diagnosticar los procesos operativos actuales del hotel y traducirlos en requerimientos funcionales y no funcionales estructurados. Esto permite definir formalmente las reglas del control de asistencia, la lógica del cálculo de jornadas y las condiciones de transición entre los nodos de trabajo. - Competencia de diseño y generación de soluciones de software: Permite estructurar la arquitectura del sistema y desarrollar la plataforma web. Resulta indispensable para construir tanto la interfaz gráfica interactiva que posibilita la visualización y manipulación del flujo de nodos en el front-end, como los servicios de autenticación y la lógica de cálculo temporal en el back-end. - Competencia de bases de datos relacionales y no relacionales: Es indispensable para modelar un esquema persistente que soporte la jerarquía de nodos, el registro cronológico de entradas y salidas, y la trazabilidad histórica de los cambios de estado con sus respectivos motivos, garantizando la integridad, consistencia y disponibilidad de la información para reportes analíticos. - Competencia de evaluación y gestión de proyectos TI: Nos permite aplicar el marco de trabajo ágil Scrum para organizar el desarrollo en iteraciones cortas y entregas incrementales. Esto facilita la priorización continua del backlog, la coordinación interna del equipo y la validación periódica de avances junto al cliente, mitigando riesgos de desviación en plazos y alcances. - Competencia de calidad, seguridad y sostenibilidad: Garantiza que la plataforma cuente con mecanismos robustos de autenticación y control de acceso para resguardar la información laboral. Al mismo tiempo, asegura que el código y la arquitectura sigan patrones modulares respaldados por pruebas de software, asegurando que el sistema sea confiable, escalable y sostenible a largo plazo para el Hotel El Almendro. |
| Relación con los intereses profesionales | Señala cómo se relaciona el Proyecto APT que propones con tus intereses profesionales. Como equipo de desarrollo, nuestros principales intereses profesionales se orientan a las siguientes áreas de la ingeniería informática: - Desarrollo de Software Full Stack: Profundizar en la construcción integral de aplicaciones web modernas, combinando la creación de interfaces interactivas, responsivas y centradas en la experiencia de usuario (Front-End) con la arquitectura de servicios robustos, lógica de negocio y APIs escalables (Back-End). - Modelamiento, Arquitectura y Análisis de Datos: Diseñar estructuras de bases de datos relacionales y no relacionales eficientes, asegurando la consistencia e integridad transaccional de los datos, la persistencia de relaciones complejas y la generación de métricas y reportes que apoyen la toma de decisiones organizacionales. - Gestión Ágil y Liderazgo de Proyectos TI: Aplicar marcos de trabajo ágiles (Scrum) para la planificación de ciclos iterativos, refinamiento de requerimientos, aseguramiento de la calidad de software (QA) y entrega continua de valor a clientes en entornos de desarrollo reales. ¿Cuáles son los intereses profesionales? Como equipo de desarrollo compuesto por tres estudiantes de Ingeniería en Informática, nuestros intereses profesionales convergen en áreas clave del ciclo de vida del software: - Desarrollo Full Stack y Arquitectura Web: Diseño e implementación de plataformas web modernas, modulares y escalables, combinando interfaces de usuario intuitivas y dinámicas (Frontend) con arquitecturas de servicios y lógica de negocio sólidas (Backend). - Modelamiento, Ingeniería y Gestión de Bases de Datos: Estructuración de esquemas de datos eficientes, optimización de consultas, aseguramiento de la integridad referencial y generación de trazabilidad/auditoría histórica para la toma de decisiones basada en datos. - Gestión Ágil de Proyectos TI y Calidad de Software (QA): Liderazgo técnico, aplicación de metodologías ágiles (Scrum/Kanban), gestión de requerimientos con clientes reales y ejecución de estándares de calidad y pruebas unitarias/integrales. ¿Qué aspectos de tus intereses profesionales se ven reflejados en tu Proyecto APT? Realizar este Proyecto APT, - basada en nodos o grafos para representar y derivar tareas en tiempo real nos permite profundizar en el desarrollo de componentes web complejos y diseño centrado en el usuario. - Lógica de negocio y persistencia estructurada: El diseño del backend para la autenticación, el cálculo automático de horas trabajadas y el modelamiento de bases de datos para registrar el historial inmutable de estados y motivos de cambio responden a nuestro interés en la consistencia y seguridad de la información. - Análisis de datos y reportería: La creación de paneles de visualización y reportes consolidados sobre tiempos y avances laborales refleja el interés en transformar datos transaccionales en información estratégica para el cliente. - Trabajo colaborativo y gestión ágil: La distribución de roles dentro del equipo (análisis, desarrollo, pruebas y documentación) bajo un marco iterativo e incremental nos permite simular y experimentar la dinámica de una célula de desarrollo profesional en la industria TI. ¿de qué manera va a contribuir a tu desarrollo profesional? |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Justifica brevemente por qué es posible desarrollar tu proyecto APT. Considera el tiempo y materiales que necesitas para desarrollarlo, así como los posibles factores externos que podrían dificultar y facilitar su desarrollo. ¿Por qué crees es posible desarrollar tu Proyecto APT? Para responder esta pregunta debes tener en consideración: El desarrollo del proyecto TeamFlow es plenamente factible debido a una planificación equilibrada entre los tiempos académicos disponibles, los recursos materiales al alcance del equipo y la correcta delimitación del alcance del sistema: - (1) Duración del semestre: El proyecto se ejecuta a lo largo de un período académico regular de aproximadamente 16 a 18 semanas. Este plazo otorga una ventana temporal suficiente para completar de forma progresiva las etapas de levantamiento de requisitos, diseño de arquitectura, desarrollo iterativo, pruebas de aseguramiento de calidad y despliegue final. - (2) Horas asignadas a la asignatura y dedicación del equipo: Contamos con las horas de docencia directa para supervisión y resolución de dudas metodológicas con el docente guía, sumadas a las horas de trabajo autónomo que dedicamos los 3 integrantes del equipo (un estimado de 8 a 10 horas semanales por persona). Esto representa una capacidad productiva acumulada superior a las 350 horas de desarrollo en el semestre, lo cual es adecuado para la complejidad de la plataforma web propuesta. - (3) Materiales y recursos requeridos: No se requiere financiamiento en hardware especializado ni licencias de alto costo. El proyecto se sustenta en: - Equipos de cómputo personales de cada integrante. - Conectividad a internet y plataformas de trabajo colaborativo (GitHub/GitLab, entornos de comunicación y tableros Scrum). - Tecnologías de software de código abierto (Open Source) y niveles gratuitos en servicios en la nube (Free Tier) para bases de datos y alojamiento de la aplicación web. Factores Externos que Afectan el Desarrollo del Proyecto Factores externos que facilitan su desarrollo: - Disposición y compromiso del cliente: La apertura y disponibilidad de Andrés Cordero (Hotel El Almendro) para participar en reuniones de seguimiento, validar requerimientos y entregar información sobre la operativa diaria del hotel. - Canales directos de comunicación: El establecimiento de canales de coordinación inmediata y reuniones virtuales para resolver dudas técnicas y de negocio sin generar demoras en los ciclos de entrega. - Acompañamiento docente: La retroalimentación continua del profesor supervisor en aspectos metodológicos y estándares académicos. Factores externos que dificultan su desarrollo y maneras de solucionarlos: - 1. Dificultades de coordinación por disponibilidad horaria del cliente: - Impacto: Retrasos en la validación de requerimientos o aprobación de entregables por la carga laboral propia del hotel. - Solución: Agendar sesiones breves y asincrónicas con antelación, enviar minutas y prototipos visuales funcionales para revisión flexible y centralizar consultas puntuales por los canales acordados. - 2. Cambios de alcance o incorporación imprevista de nuevos requerimientos: - Impacto: Riesgo de desfasar la planificación original o sobrecargar los sprints de trabajo. - Solución: Aplicar estrictamente el marco Scrum y el control de alcance definido en el Kick Off (dejando fuera módulos móviles nativos o automatizaciones biométricas externas). Cualquier nuevo requerimiento será analizado, priorizado en el Product Backlog y evaluado según su impacto en el cronograma antes de ser aceptado. - 3. Compatibilidad técnica o restricciones de despliegue en entornos cloud gratuitos: - Impacto: Limitaciones de recursos (memoria, cuotas de peticiones o almacenamiento) al alojar la aplicación o base de datos. - Solución: Diseñar una arquitectura ligera y desacoplada, optimizar consultas a la base de datos y mantener entornos locales estandarizados (vía contenedores o variables de entorno) que permitan migrar de proveedor cloud con facilidad en caso de ser necesario. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Describe el o los objetivos generales de tu trabajo. Estos representan las grandes metas del proyecto que realizarás, de manera que te servirán de guía para que, una vez finalizado todo el proceso, puedas contrastar el resultado con lo planificado y así ver en qué medida fue posible cumplirlo. Desarrollar una aplicación web que permita gestionar y monitorear los horarios laborales mediante el registro de entradas y salidas, además de proporcionar un sistema de seguimiento de actividades basado en nodos de trabajo y estados de tareas. La plataforma permitirá representar el flujo de trabajo mediante nodos relacionados entre sí, registrando cambios de estado, modificaciones de actividades y motivos asociados a la creación o derivación de nuevos nodos. De esta manera, se busca mantener una trazabilidad completa del proceso realizado por el usuario. Adicionalmente, la solución permitirá registrar las horas dedicadas a cada actividad y calcular el total de horas trabajadas, facilitando el control del tiempo invertido en las distintas tareas y entregando información útil para el análisis del avance del trabajo. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | Describe los objetivos específicos del proyecto. Estos permiten aterrizar el trabajo y trazar procedimientos concretos a seguir. Se desprenden del objetivo general. Automatizar el registro de horarios de entrada y salida, permitiendo llevar un control más preciso de la jornada laboral. - Centralizar la información relacionada con actividades, tareas realizadas y horas trabajadas dentro de una única plataforma. - Implementar un sistema basado en nodos que permita visualizar el flujo de trabajo, estados de tareas y cambios realizados durante el proceso. - Registrar los cambios o derivaciones de actividades, indicando el motivo por el cual una tarea fue modificada o trasladada. - Permitir el seguimiento de las actividades ejecutadas, identificando el estado actual de cada tarea y su historial de modificaciones. - Generar reportes relacionados con horas trabajadas, distribución del tiempo y avance de actividades. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Describe cómo abordarás el problema o situación que se identificó anteriormente, señalando la metodología que se utilizará para cumplir con tu objetivo. Cuando el proyecto a desarrollar es grupal, es necesario incorporar la definición de las funciones, tareas y responsabilidades asociadas a cada integrante del equipo. Para el desarrollo del proyecto se utilizará la metodología Agile Scrum, debido a que permite gestionar proyectos de software de forma iterativa e incremental, facilitando la adaptación a los cambios y la incorporación constante de los requerimientos del cliente. El trabajo se organizará en ciclos cortos denominados sprints, en los cuales se planificarán, desarrollarán y validarán funcionalidades específicas del sistema. Durante el desarrollo se mantendrá una comunicación continua con el cliente para presentar los avances obtenidos, recibir retroalimentación y realizar los ajustes necesarios antes de iniciar el siguiente sprint. De esta forma, cada iteración entregará un incremento funcional del producto, reduciendo riesgos y asegurando que la solución cumpla con las necesidades identificadas. Para la gestión del proyecto se utilizarán los siguientes roles: - Product Owner: Representará los intereses del cliente, definirá las prioridades del proyecto y administrará el Product Backlog, asegurando que los requerimientos entreguen el mayor valor posible. - Scrum Master: Será responsable de facilitar la aplicación de la metodología Scrum, coordinar las ceremonias, eliminar impedimentos y asegurar el cumplimiento del proceso. - Equipo de Desarrollo: Estará conformado por los integrantes del proyecto, quienes serán responsables del análisis, diseño, desarrollo, pruebas, documentación e implementación de las funcionalidades definidas para cada sprint. Los principales artefactos utilizados serán: - Product Backlog: Contendrá la lista priorizada de todos los requerimientos, historias de usuario y tareas del proyecto. - Sprint Backlog: Incluirá las actividades seleccionadas para desarrollar durante cada sprint. - Incremento: Corresponderá al conjunto de funcionalidades terminadas y validadas al finalizar cada ciclo de trabajo. Asimismo, durante el proyecto se realizarán las siguientes ceremonias de Scrum: - Sprint Planning: Reunión de planificación en la que se definirán los objetivos y tareas del sprint. - Daily Scrum: Reunión breve de seguimiento para revisar el avance diario, identificar impedimentos y coordinar el trabajo del equipo. - Sprint Review: Presentación de las funcionalidades desarrolladas al cliente para obtener retroalimentación. - Sprint Retrospective: Reunión interna destinada a evaluar el desempeño del equipo e identificar oportunidades de mejora para los siguientes sprints. Funciones, tareas y responsabilidades del equipo Integrante; Rol; Funciones y responsabilidades. Integrante 1; Product Owner; Gestionar los requerimientos, priorizar el Product Backlog, mantener la comunicación con el cliente y validar las funcionalidades desarrolladas.. Integrante 2; Scrum Master; Coordinar las ceremonias Scrum, realizar el seguimiento del proyecto, gestionar impedimentos y asegurar el cumplimiento de la metodología.. Integrante 3; Desarrollador; Participar en el análisis, diseño, desarrollo y pruebas del sistema, además de apoyar en la documentación técnica.. Integrante 4; Desarrollador; Implementar funcionalidades, realizar pruebas, corregir incidencias y colaborar en la documentación del proyecto.. Como apoyo a la metodología, el equipo utilizará un tablero de seguimiento (Kanban) para administrar las tareas de cada sprint, registrando el estado de las actividades (Pendiente, En Proceso y Finalizada), permitiendo un control visual del avance y una mejor coordinación entre los integrantes.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Reuniones Con el cliente | Meet | Evidencias de reuniones con el cliente: Registro de reuniones realizadas con el Hotel El Almendro, incluyendo actas, minutas, capturas de pantalla, acuerdos alcanzados y validaciones de avances, permitiendo demostrar el levantamiento de requerimientos, presentación de propuestas y retroalimentación recibida.. | Estas evidencias permitirán demostrar la comunicación directa con el Hotel El Almendro durante el desarrollo del proyecto, respaldando el proceso de levantamiento de información, validación de requerimientos y toma de decisiones. Los registros de reuniones, acuerdos y retroalimentaciones permitirán comprobar que la solución propuesta responde a las necesidades reales del cliente y que los avances fueron revisados y aprobados de manera progresiva |
| Reuniones Por Discord | Trello | Registros de reuniones internas del equipo: Evidencias de las reuniones realizadas mediante plataformas como Microsoft Teams, Google Meet u otras herramientas de comunicación, donde se documentará la planificación de actividades, distribución de tareas, revisión de avances y acuerdos internos del equipo de trabajo. Registros de reuniones internas del equipo: | Estas evidencias permitirán demostrar la organización, coordinación y gestión del trabajo realizado por el equipo durante el desarrollo del Proyecto APT. A través de estos registros se podrá verificar la distribución de responsabilidades, planificación de actividades, seguimiento de avances y resolución de acuerdos internos, evidenciando la aplicación de metodologías de trabajo colaborativas y ágiles. |
| Documentos Por clases | Fases del Proyecto y Clases impartidas | Documentación de requerimientos: Evidencias del proceso de análisis y definición de necesidades del cliente, incluyendo levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales, historias de usuario, criterios de aceptación y modificaciones realizadas durante el proyecto. | Documentación de requerimientos: Estas evidencias permitirán respaldar el proceso de análisis y comprensión de las necesidades del cliente, demostrando cómo la información recopilada fue transformada en definiciones funcionales y técnicas para el desarrollo del sistema. Además, permitirán mantener trazabilidad sobre los cambios, ajustes y validaciones realizadas durante la evolución del proyecto. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Ingeniería de Requisitos | Levantamiento y formalización de requisitos del sistema | Realizar entrevistas y reuniones de trabajo con el cliente (Andrés Cordero de Hotel El Almendro) para comprender el flujo operativo actual, documentar las historias de usuario y especificar formalmente los requerimientos funcionales (control de asistencia y flujo de tareas por nodos) y no funcionales de la solución. | Reuniones virtuales (Google Meet / WhatsApp), minutas de Kick Off, procesador de texto (Google Docs / Word). | 2 semanas | Cristopher Ramírez (o rotativo entre el equipo) | Facilitadores: Disposición y claridad del cliente para explicar sus necesidades operativas. Dificultades: Coordinar los tiempos y disponibilidad horaria de ambas partes para las sesiones de trabajo. Facilitadores: Alcance funcional inicial bien delimitado en el Kick Off. Dificultades: Definir una representación visual intuitiva y simple para la interacción con los grafos/nodos de tareas. |
| Ingeniería de Requisitos / Calidad y Seguridad | T2. Prototipado y diseño UX/UI interactivo | Diseño de mockups y wireframes navegables para el módulo de marcaje horario, visualización de grafos/nodos y dashboard administrativo, validándolos con el cliente. | Figma | 2 semanas (Sem 2-3) | Rodrigo Rivera | Facilitador: Entendimiento previo del requerimiento de nodos. Dificultad: Complejidad visual al representar grafos dinámicos en pantalla. |
| Ingeniería de Requisitos / Gestión de Proyectos TI | Documentación técnica, actas de avance y formalización del proyecto | Redacción y estructuración formal del informe APT, elaboración de actas de reunión con el cliente (Hotel El Almendro), documentación de requerimientos funcionales/no funcionales y consolidación de la justificación de competencias y viabilidad del sistema. | Plantillas institucionales de Duoc UC, procesador de texto (Word / Google Docs), minutas de Kick Off y repositorio documental. | 2 semanas | Aníbal Zuleta | Facilitadores: Registro claro de los acuerdos iniciales de la reunión Kick Off. Dificultades: Sintetizar la información técnica manteniendo la rigurosidad y el estándar solicitado en la pauta académica. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| ID | Historia/Tarea | Tipo | Prioridad | Responsable | Estimación (h) | Estado | Evidencia / Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1-01 | Levantar y documentar requerimientos | Análisis | Alta | anibal | 5 | Hecho | Documento de requerimientos |
| S1-02 | Definir módulos principales del sistema | Análisis | Alta | Equipo | 4 | En progreso | Listado de módulos |
| S1-03 | Crear y priorizar Product Backlog | Scrum | Alta | Equipo | 5 | En progreso | Product Backlog |
| S1-04 | Diseñar mockups de interfaces principales | Diseño | Alta | Cristopher | 8 | Hecho | Mockups |
| S1-05 | Definir arquitectura inicial | Arquitectura | Alta | Rodrigo | 6 | En progreso | Diagrama de arquitectura |
| S1-06 | Diseñar modelo inicial de base de datos | Arquitectura | Alta | Rodrigo | 6 | En progreso | Diagrama entidad-relación |
| S1-07 | Definir stack tecnológico | Arquitectura | Media | cristopher | 3 | En progreso | Documento de tecnologías |
| S1-08 | Montar estructura inicial del proyecto | Desarrollo | Media | cristopher | 8 | Por hacer | Repositorio/proyecto ejecutable |
| S1-09 | Validar requerimientos y mockups con cliente | Comunicación | Alta | Equipo + Cliente | 2 | En progreso | Registro de validación |
| S1-10 | Realizar retrospectiva y preparar Sprint 2 | Scrum | Media | Equipo | 2 | Por hacer | Retrospectiva + planificación |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.